# Ist-Analyse, Ziel des Auftrags
Der Ist-Zustand folgt dem Soll-Zustand
## Ist-Zustand
Die Projekte der Firma wird durch eine Homepage mit Slider repräsentiert.
Es herrscht eine einheitliche Navigation mit einem Slider auf der Homepage.
Beispiel auf der Seite www.mindworks.de. An der Seite wird nach besuchtem Artikel aus dem Slider die Homepage neu aufgebaut und man kann auf der linken Seite ein Baumartiges Menü sehen. Eine folgender Schnappschuss verdeutlicht dies.

Foto: mindworksHomepage.png: [28.11.2014, Jens Beyer]

Die Seite ist mit einfachen PHP Mitteln aufgebaut worden.
## Soll-Zustand
Entwicklung einer Datenbank zur Verwaltung und Bereitstellung von Text- und Bildinformationen zu Kundenprojekten der mindworks GmbH sowie deren Beziehungen untereinander.

Im Gegensatz zu einer üblichen Baumstruktur, in der Referenzkunden, Kundenprojekte und eingesetzte Technologien relational verknüpft werden, wünscht sich die Geschäftsführung eine Verknüpfung der Inhalte über Schlagworte, sogenannte Tags.

Auf diese Weise sollen sich Beziehungen gewichten lassen und weitere Medien wie Logos, Screenshots und weitere Fotos aus der Projektarbeit beliebig auf Anwenderebene hinzufügen lassen.

Das Frontend zur Anzeige soll im Rahmen dieses Projektes explizit nicht entwickelt werden. Benötigt wird jedoch eine einfache Ausgabe, um die grundsätzliche Funktionalität zur Bereitstellung der Inhalte zu demonstrieren.

Auf Wunsch der Geschäftsführung sollen für die Realisierung der Anwendung zwingend PHP und MySQL eingesetzt werden.

Das Framework der Wahl ist Symfony oder Phalcon.
# Nutzen für den Kunden und das Unternehmen
Der allgemeine Nutzen wird hier erläutert.
## Nutzen für den Kunden
Kunden bekommen einen besseren und zielgeführten Einblick in die Projekte und Arbeit von mindworks. Dies gibt mehr Vertrauen schon von Anfang an. Kunden bleiben länger auf der Webseite, empfehlen sie eventuell sogar weiter. Die richtigen Kunden Fragen an, da eine Fülle von ähnlichen Kunden schon mit der Firma gute Erfahrung gemacht hat und vielleicht auch ein zugeschnittenes Projekt schnell vom Klienten ersichtlich ist.
## Nutzen für das Unternehmen
Das Unternehmen präsentiert sich auf der Homepage durch Struktur und Prioritäten, die dem Kunden schon gleich bei der Suche ins Auge fallen. Dadurch wird ein bleibender Eindruck erzeugt und die Seite auch weiter verwiesen.
Das Unternehmen bekommt dadurch zielorientierte Angebote, auf die es eingehen kann. Somit wird eine Kundennähe gezeigt und die Stärken der Firma in den Vordergrund gestellt.
## Wirtschaftlicher Nutzen
Der wirtschaftliche Nutzen ist nicht messbar. Nur über die Zeit wird sich einstellen ob die Suchorientierte Präsentation von zusammen hängenden abgeschlossenen Firmenprojekten die Erfolgsquote verbessert und dem Kunden auffällt.
Weitere Aspekte wären unnötige Zeitaufwendung für Kunden, die sich nicht im Interesse oder der Umsetzung auszahlen.

Die Projekte werden meist im Betrieb durch Messen und Business Portale mit Kunden angefragt. Die Kosten für entfernte Messen beinhalten daher die Bahnfahrt und evtl. auch Aufenthalt vor Ort. Diese Kosten können verringert werden durch einen bleibenden Eindruck auf der Homepage von mindworks.

### Alternatives System Kostenkalkulation
Die relativ zueinander stehenden Artikel könnten auch mit einem Content Management System realisiert werden. Dies ist erheblicher Aufwand zumal die Beziehungen komplexer werden.

Bei der Kalkulation mit dem CMS werden die Minuten für das erstellen von Seiten und deren Abhängigkeiten auf das Maximum berechnet.
Wurzel Seite 1,2,3
klick 1 → Seite 1 mit 2,3 → klick auf 2 → Seite 2 mit 3
klick 2 → Seite 2 mit 1,3 → klick auf 1 → Seite 1 mit 3
Wenn zum Beispiel die Wurzel Seite angezeigt wird Artikel 1 mit 2,3 als relativen Artikel angezeigt. Dann wird nach Klick auf 2 der neue Seitenaufruf, 2 mit relativen Artikel 3, da eins ja schon besucht wurden ist, angezeigt. Wenn man auf der Wurzel wieder ist Und wiederum den Artikel 2 mit 1,3 als relativen Artikel anklickt, würde nach Klick auf Artikel 1 der neue Seitenaufruf, Artikel 1 mit relativen Artikel 3, folgen.
Die Abhängigkeiten resultieren aus der Seitenerstellungen der oben genannten Möglichkeiten. Hierzu wurde ein rekusiver Algorithmus benutzt um die Abhängigkeiten zu berechnen.
Eine Kalkulation der wachsenden Anforderungen wird hier aufgezeigt.
Tabelle: CMS Kalkulation in Minuten [03.12.2014, Jens Beyer]

Die Umsetzung im Projekt hingegen basiert auf editieren von Tags, Artikel und Kunden mit deren Relationen. Für ein neuen Artikel wurde die gleiche Zeit genommen wie beim CMS Vergleich. Die Abhängigkeiten sind geringer und wachsen nicht exponentiell bei hinzufügen eines neuen Artikels.
Tabelle: Projekt Kalkulation in Minuten [03.12.2014, Jens Beyer]

Wenn man dies auf die Zeit eines Mitarbeiters rechnet, würden folgende Kosten entstehen.
Tabelle: Projekt Kalkulation pro Mitarbeiter Gehalt [03.12.2014, Jens Beyer]

# Projektbeschneidung
## Zeiterfassung
Bei der Zeiterfassung werden die Analyse und Mehrwege nicht betrachtet.
## Anforderung und Ziele des Projekts
### Projektübersicht
#### Systemvoraussetzungen
Betriebssystem: Linux Debian v7.4
Framework: Symfony v2.5.7
Entwicklungssprache: PHP v5.4
Webserver: Apache/2.4.9 (Debian)
Doctrine: v1.3.0
MySQL: v5.5.35-2
Test Tool: PHPUnit v.4.0
#### Abgrenzung
Bei der folgenden Übersicht wird die Betrachtung der Optionen aufgezeigt.
Das Projekt wird mit dem Framework Symfony 2 umgesetzt.
In diesem Framework gibt es viele Erweiterungen, die für dieses Projekt in Betracht gezogen werden können. In Firmenprojekten wird als Backend Lösung für das einfügen von Inhalten ein bekanntes Bundle, eine Erweiterung benutzt. Es ist das Sonata Bundle. Welches eine Admin Umgebung bereitstellt und Inhalte löschen, editieren wie auch erstellen kann. Die Dokumentation von diesem Bundle ist sehr knapp gehalten. Die Einsetzung wurde in Betracht gezogen und stellte sich im Nachhinein als Optional heraus, Da die Inhalte langsamer im Backend geladen werden.
Aus diesem Grund wird eine eigens verwendete Struktur als Lösung verwendet, die auch verständlich und leicht erweiterbar ist.
In Symfony gibt es mehrere Möglichkeiten um Ziele umzusetzen. Unter den sogenannten Form Klassen, die auch in HTML unter dem <form> bekannt sind, gibt es mehrere Verwendungen um die Inhalte zu laden und zu speichern. Hierbei wird nicht auf die Javascript seitige Variante eingegangen, die zwar dynamisch ist, dennoch mit mehr Komplexität einhergeht. Die Trennung von Zuständigkeiten „seperation of concerns“ wurde in der Projektbeschneidung beachtet und somit keine dynamische Manipulation (insert, update, delete) von verschachtelten Abhängigkeiten mit Javascript in Erwägung gezogen.
### Definitionen von Inhalten
Bei den definierten Inhalten steht die Beschneidung auf die Kerninhalte des Projekts im Vordergrund.
Die erwähnten Inhalte in der Projektübersicht haben durchaus mehr Zeit in Anspruch genommen um sie abzuwägen und zu testen. Auch die langwierige Evaluation von der Doctrine Komponente, dem Objekt orientierten Relations-Modell, auf Datenbank Ebene wird nicht mit in die Zeitaufwendung hinein genommen.
Das bereitstellen von Text Inhalten und Bildern wurde durch die begrenzte Zeit weg gelassen. Dazu hätte man die Einbindung von dem CKE Editor in Betracht ziehen und die Datenstruktur dementsprechend anpassen müssen.
Die dokumentierten Inhalte beziehen sich daher nur noch auf die Kerninhalte des Projekts.
# Projektarbeit-Kerninhalte
## Kerninhalte
Die Übersicht der Elemente und Funktionen des Projekts wird aufgezeigt.
Hierbei wird vom Frontend auf das Backend hingeführt.
### Frontend
Die Ansicht des „Portals“ wird mit allen vorhandenen Links zu Artikeln mit folgender Struktur dargestellt.

Foto:PortalShow.PNG [03.12.2014, Jens Beyer]
Hierbei ist eine baumartige Struktur zu erkennen. Damit die Funktion des Projekts präsentiert werden kann, werden alle Artikel im unteren Bereich gezeigt und oben die sichtbaren Artikel für den Besucher der Webseite (hier wurde auf qc geklickt). Also hat der Artikel qc relevante Tags zu den anderen oben gezeigten Artikeln.
Hier kann man auch die Relationen mit den Tags in der Tabelle erkennen.
Im Anhang wird auf weiteres Verhalten eingegangen und die Führung des Webseiten Besuchers durch die Artikel auf dem mindworks Portal.

Um Tags, Artikel und Kunden einzupflegen wird folgende Umgebung benutzt.

Foto: tagNew.PNG [03.12.2014, Jens Beyer]

Foto: tagShow.PNG [03.12.2014, Jens Beyer]

Foto: articleNew.PNG [03.12.2014, Jens Beyer]

Foto: articleShow.PNG [03.12.2014, Jens Beyer]

Foto: clientNew.PNG [03.12.2014, Jens Beyer]

Foto: clientShow.PNG [03.12.2014, Jens Beyer]

### Backend
Das Backend wird aus folgenden Bestandteilen realisiert.
Controller, PortalData Klasse, Datenbankzugriffe (Entitäten, Repositories)
#### Controller
Der Controller stellt die Ausführung einer Funktion von einer besuchten URL bereit. Um die Daten Kunde, Artikel und die dazugehörigen Tags pflegen zu können, existieren Kontextabhängige URLs. Die Controller Funktionen unterscheiden sich in „show“, „delete“, „create“, und „edit“ Funktionalität im Backend Pflege Bereich. Für die Ausgabe der besuchten Artikel gibt es auch noch eine „show“ und „visit“ Funkton, die im PortalController lagern.
#### Facade
Das „FacadeControllerInterface“ entkoppelt das Framework und beinhaltet Konventionen für die Benutzung der Struktur. Es wird auf die Controller angewendet, die bei erstellen eines Controller Objekts die Funktion setFacade(....) aufrufen. Im Aufruf setFacade wird das objektorientierte Doctrine gekapselt. Dies ist sehr nützlich für Testzwecke. Somit werden Aufrufe zur Datenbank in einer Klasse namens „RepositoryFacade“ beschränkt.
#### PortalData Klasse
Die PortalData Klasse beinhaltet auch ein facade Attribut.
Wenn Die PortalData Klasse im PortalController erstellt wird muss ein Facade Objekt von außen (hier vom Controller) an die Klasse übergeben und gesetzt werden. Dadurch ist der Aufruf der FacadeRepository Klasse wieder gekapselt.
Die PortalData Klasse enthält eine eigene Logik, die mit der Session schon besuchte Artikel rausfiltert und die Daten bei jedem Aufruf aktualisiert und vom Controller abgefragt und angezeigt werden kann. So ist gewährleistet, dass der Benutzer oder Besucher der Webseite durch nicht besuchte Links bzw. Inhalte durch navigiert werden kann.
#### Datenbankzugriffe
Die Datenbankzugriffe werden durch Entitäten gesteuert.
Hierbei handelt es sich um 2 Komponenten. Die erste ist die Notation mit Doctrine um die Datenbank Struktur zu erstellen. Die 2. ist die Verwendung von PHP Code um die Objekte der Datenbank abzubilden. Ein ERM-Diagramm ist hier dargestellt.

Foto: Entitys.png

Ein Ausschnitt vom PHP Code zeigt die Abhängigkeiten der Objekte zueinander.

Client.php
public function __construct()
{
  $this->articles = new ArrayCollection();
}
public function addArticle(Article $article)
{
  $article->setClient($this);
  $this->articles->add($article);
}
public function removeArticle(Article $article)
{
  $this->articles->removeElement($article);
}
Article.php
public function __construct()
{
  $this->tags = new ArrayCollection();
}
public function setClient(Client $client)
{
    $this->client = $client;
}
public function removeClient()
{
  $this->client = null;
}
public function addTag(Tag $tag)
{
  $tag->addArticle($this);
  $this->tags->add($tag);
}
public function removeTag(Tag $tag)
{
  $this->tags->removeElement($tag);
}
Tag.php
public function addArticle(Article $article)
{
  if (!$this->articles->contains($article)) {
    $this->articles->add($article);
  }
}
Foto: Code [03.12.2014, Jens Beyer]
# Projektarbeit-Planung
Die Planung für die Umsetzung ist ein fließendes Konzept bei der Projektarbeit gewesen. Die Vorstellung von einem Ablauf wird hier dargestellt. Der erste Entwurf umfasst nicht den Projektverlauf. Dieser wird im nach Hinein aufgebrochen und erläutert.
## Erster Entwurf
Controller Funktion mit Datenbankzugriffen geschätzt 10 Stunden
mit Tests 15 Stunden.
PortalData Funktionen mit Datenbankzugriffen und Logik geschätzt 15 Stunden
mit Tests 20 Stunden.
Bereitstellung der Frontendansicht geschätzt 5 Stunden
Damit würde sich ein Gesamt Aufwand von 40 Stunden ergeben.
## Tatsächlicher Verlauf
Beim tatsächlichen Verlauf werden die optionalen Aufwände mit angezeigt, aber nicht mit in die Berechnung der Stunden einbezogen und sind kursiv gekennzeichnet.
Die Kombination von Controller Datenbankzugriffe und Frontend sind so eng gebunden, dass sie fast alle gleichzeitig mit einfließen.

Initialisierung vom Sonata Bundle als optionales Backend Werkzeug	2,6h 17.10.14
Sonata Bundle DataTransformer für Select2 Integration	2,9h 20.10.14
Symfony Form Fields, templating umständlich, Trennung zwischen update und show	5,0h 27.10.14
Behandlungen von Logik in Bezug auf Datenbankzugriffe, Javascript zu flexible und komplex, daher wird „seperations of concerns“ angewendet	4,0h 28.10.14
Service Injection für Facade Pattern, Entitäten Erstellung mit Abhängigkeiten. Erstellen von TagsController, ArticleController und ClientController mit mapping von Actions auf Urls	3,5h 29.10.14
Assertion von unique Feldern mit Doctrine, dauerte lange da PHP Code mit Datenbank attributen vermischt wird und die Fehlersuche nicht leicht ist. Es folgte Umstrukturierung von PHP Entitäten Funktionen und Doctrine Struktur.	4,2h 30.10.14
TagController und ArticleController bearbeitet	5,5h 31.10.14
TagController und ClientController fertig gestellt, Doctrine 1:n und n:m Verbindung realisiert	6,5h 03.11.14
Fixtures Doctrine, PortalData class introduced, Portal DB Abfragen und view	5,1h 04.11.14
Facade Erweiterung, Portal Data Class Fertigstellung	3,5h 05.11.14
PortalData Tests mit TestSystem Erweiterung	7,3h 06.11.14
TestSysteme mit --env=test Umgebung und mysqlite / Debug data von PortalData abkapseln und in PortalDataTest verankern	1,0h 07.11.14
	36,6h gesamt

# Komponenten und Schnittstellen
## Ablauf einer Webseiten Anfrage vom Kunden
Hier wird der Ablauf von einem Besucher auf der Webseite dargestellt und wie er verlaufen soll.

Foto:WebseitenAnfrage.jpg [27.11.2014, Jens Beyer]
## Ablauf einer Anfrage in Symfony vereinfacht
Hier wird eine Webseiten Anfrage in Bezug auf die Verarbeitung im Symfony Framework dargestellt.

Foto:SymfonyRequest.png [02.12.2014, Jens Beyer]
## Controller für create, delete oder edit Funktionen
Die benannten Controller Funktionen um Daten mit Doctrine zu pflegen werden hier aufgezeigt.

Foto: ControllerUpdateDeleteEdit.png [02.12.2014, Jens Beyer]
## Controller und PortalData Interaktion
Der PortalController besitzt ein portalData Attribut welches initialisiert und bei Besuch auf einen Artikel mit der Methode visitAction aufgerufen wird.

Foto: PortalController.png [02.12.2014, Jens Beyer]

Das besuchen von Artikeln, wird in einer Session gespeichert und mit der Klasse PortalData durch eine visitedBlacklist gefiltert. Besuchte Artikel sollen nicht mehr auftauchen und der Benutzer wird wie bei einem gerichteten Graphen durch die Artikel geleitet.
Der Ablauf der Controller und PortalData Klassen wird vereinfacht in einem Sequenzdiagramm dargestellt. Hier wird das FacadeRepository hinzugezogen, welches die Datenbankanfragen ansteuert.

Foto: ControllerUtilitySequenz.jpg [27.11.2014, Jens Beyer]
# Tests
## Visuelle Tests
Unter den visuellen Tests werden durch eine gewisse Reihenfolge von Klicks auf Links ein sichtbares Ergebnis validiert. Diese Tests wurden bei der ersten Entwicklung von der PortalData Logik und in erster Linie der Backendpflege angewendet. Da dies der erste intensive Kontakt mit dem Symfony Framework ist, bietet sich diese Testweise an. Zumal die Validierung keiner komplexen Logik als Basis untersteht.
## Funktionale Tests
Unter funktionelle Tests gehören komplexere Validierungsvorgänge, die eine Test Basis aufweisen müssen. Um die Tests bei jedem Entwickler mit den gleichen Voraussetzungen zu benutzen, wurden Konfigurationen für die „test config“ unternommen. Dazu gehört eine MYSQL lite Datenbank, die eine Live Datenbank auch nicht beeinflussen würde. Bei dem Projekt wurde noch kein Test-Driven Development benutzt, da Erweiterungen für das System in Betracht gezogen werden müssen.
## Das Testfeld
Die Struktur wird durch die Relationen von Artikel zu Tags getestet.

Foto:ClientArticleTags.png [02.12, Jens Beyer]
Jeder Artikel gehört einem Kunden an. Besuchte Artikel werden auf ihre Tags geprüft und weitere Artikel mit gleichen Tags werden zum besuchen offeriert. Durch eine Blackliste werden Artikel aussortiert. Durch die Abfrage von relevanten Tags des geklickten Artikels zu einem anderen Kunden B, werden eventuell neue relevante Artikel angezeigt. Es würde bedeuten, das zuvor angezeigte Artikel vom Kunden A in der offerierten Ansicht verschwinden würden. Um dem vorzubeugen werden die besuchten Kunden mit übrigen nicht besuchten Artikeln noch eingeblendet. Diese Ausnahme ist ein wichtiger Bestandteil bei der Filterung und muss getestet werden.

Die folgenden Relationen der Artikel werden hier tabellarisch dargestellt um die Abhängigkeiten zu verdeutlichen.

Tabelle: overviewArticles [02.12.2014, Jens Beyer]

Der Testfall von der TestKlasse PortalDataTest wird hier mit einem Aktivitätsdiagramm aufgezeigt und verdeutlicht.

Foto:KundeArtikelAktivitaet.jpg [27.11.2014, Jens Beyer]

Folgende Testfälle bieten sich zur Validerung an.

Foto: visitArticlesTest1.png [27.11.2014, Jens Beyer]

Foto: visitArticlesTest2.png [27.11.2014, Jens Beyer]

Bei diesen Tests kann man erkennen, dass offerierte Artikel wegfallen können, die vorher in Betracht gezogen wurden.

# Projektabschluss
Das Projekt hat einen weitaus größeren Umfang und es wurde nur ein Teil Aspekt betrachtet.
Durch die Umsetzung mit PHP5 konnten Funktion verwendet werden um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
Doctrine ist ein umfangreiches Werkzeug um Datenbank Objekt relationale Modelle zu entwickeln. Der Einstieg in Doctrine hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen.
Am Ende zahlt es sich im Projekt aus, da die Erweiterungen der Tabelle weniger Aufwand erfordert.
Bei der Umsetzung wurde darauf geachtet ein testfähiges Gerüst zu waren. Dies wurde durch Entkopplung von Symfony Objekten realisiert.
Die Tests haben am Ende unterstützend gewirkt, um Änderungen im Backend zu testen ohne das Frontend zu benutzen. Diese Varianten erwies sich als praktisch und übersichtlich. Im Nachhinein wurden die offerierten Artikel noch nach Kunden geordnet angezeigt.
Die Artikel haben nun Relationen zueinander und bilden bei besuchen einen gerichteten Graphen,
der Endlich ist und auch dynamisch verändert werden kann, indem neue Tags oder Artikel hinzugefügt werden können.
Die Backendeinpflege wird noch mit Features benutzerfreundlicher gestaltet. Aufgrund der beschränkten Zeit fehlt Javascript Funktionalität.
Weitere Optimierungsansätze die besprochen wurden betrifft die Hinzunahme von schon besuchten Artikeln und offerierten Artikeln die nicht besucht wurden.

## Änderungen zum Projektantrag
Aufgrund von Zeitlicher Einschränkung wurden die Artikel Bilder, Texte nicht mit einbezogen. Dies bezogene Erweiterungen können mit Doctrine erbracht werden und im Frontend angepasst werden.

# Quellen Nachweis
http://symfony.com/
http://www.mysql.de/
http://ormcheatsheet.com/
http://doctrine-orm.readthedocs.org/
http://vincent.composieux.fr/article/test-your-doctrine-repository-using-a-sqlite-database
http://stackoverflow.com/questions/17091772/how-can-i-load-fixtures-from-functional-test-in-symfony-2
https://matt.drollette.com/2012/06/calling-a-method-before-every-controller-action-in-symfony2/
http://de.wikipedia.org/wiki/Klassendiagramm